**Refinamiento del Backlog – Proyecto KÓMODO**

**Fecha**: 05/09/2025

**Equipo**: Tamara Lecaros – Fabián Riquelme – Enghel Cerpa

**Docente**: Marco Valenzuela

**Proyecto**: KÓMODO – Sistema de reservas en línea

**Sprint**: 1

**Duración**: 22/08 – 05/09

**Contenido**

[**1. Objetivo del Refinamiento**](#_heading=) **3**

[**2. Cambios Realizados**](#_heading=) **3**

[**3. Backlog Refinado**](#_heading=) **4**

[**4. Conclusiones**](#_heading=) **4**

# Objetivo del Refinamiento

El objetivo de la sesión de refinamiento fue revisar, aclarar y priorizar las historias de usuario definidas inicialmente para el proyecto KÓMODO, de modo que el backlog quedará actualizado y listo para planificar el siguiente sprint.

# Cambios Realizados

* Se revisaron las historias HU-01 a HU-05, verificando criterios de aceptación y dependencias.
* Se aclararon los flujos de pago con abono mediante Webpay (sandbox).
* Se decidió dividir la HU-03 (“Reserva de cita con abono”) en dos etapas:

1. HU-03a: Implementar flujo de abono mínimo con confirmación.
2. HU-03b: Registro de la diferencia final en el historial del cliente.

* Se ajustaron prioridades:

1. Alta prioridad: Registro de cliente (HU-01), Selección de servicio y cotización (HU-02), Reserva con abono (HU-03a).
2. Media prioridad: Agenda en tiempo real (HU-04), Agenda del jefe/administrador (HU-05).

* Se estimó el esfuerzo en puntos de historia (Story Points), utilizando Planning Poker.

# Backlog Refinado

| **ID** | **Historia de Usuario** | **Prioridad** | **Estimación (SP)** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cliente quiero registrarme en el sistema para poder agendar mis citas | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-02 | Como cliente quiero seleccionar servicio y ver cotización referencial | Alta | 8 | Pendiente |
| HU-03a | Como cliente quiero reservar una cita pagando un abono inicial con Webpay | Alta | 13 | Pendiente |
| HU-03b | Como sistema quiero registrar la diferencia final del pago | Media | 8 | Pendiente |
| HU-04 | Como peluquero quiero visualizar mi agenda en tiempo real | Media | 8 | Pendiente |
| HU-05 | Como administrador quiero revisar la agenda general | Media | 5 | Pendiente |

# Conclusiones

Con este refinamiento, el backlog queda preparado para la planificación del Sprint 2, priorizando las funcionalidades esenciales de registro de clientes, cotización referencial y abono inicial. Estas historias representan la base mínima del producto (MVP) y permitirán entregar el primer valor tangible al cliente, mientras el jefe/administrador obtiene visibilidad inicial de la gestión.