**Sprint 2 Priorizado – Proyecto KÓMODO**

**Fecha**: 05/09/2025

**Equipo**: Tamara Lecaros – Fabián Riquelme – Enghel Cerpa

**Docente**: Marco Valenzuela

**Proyecto**: KÓMODO – Sistema de reservas en línea

**Sprint**: 2

**Duración**: (08/09 – 19/09)

**Contenido**

[**1. Contexto 3**](#_heading=h.69xr1xh9sm2t)

[**2. Objetivo del Sprint 2 3**](#_heading=)

[**3. Historias de Usuario Priorizadas 3**](#_heading=)

[**4. Conclusiones 4**](#_heading=)

# Contexto

Tras el cierre del Sprint 1, donde se avanzó principalmente en las bases técnicas, el Sprint 2 se planificó con el objetivo de entregar las primeras funcionalidades operativas para los usuarios.

# Objetivo del Sprint 2

El objetivo del Sprint 2 es entregar un prototipo funcional del sistema KÓMODO, enfocado en las funcionalidades básicas que permiten a un cliente registrarse, seleccionar un servicio y realizar una reserva con abono mediante Webpay. De esta forma, se busca contar con un MVP inicial.

# Historias de Usuario Priorizadas

| **ID** | **Historia de Usuario** | **Prioridad** | **Estimación (SP)** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cliente quiero registrarme en el sistema para poder agendar mis citas | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-02 | Como cliente quiero seleccionar servicio y ver cotización referencial | Alta | 8 | Pendiente |
| HU-03a | Como cliente quiero reservar una cita pagando un abono inicial con Webpay | Alta | 13 | Pendiente |

# Conclusiones

El Sprint 2 se centrará en construir el núcleo del MVP de KÓMODO: registro de clientes, selección de servicios y reserva con abono. Con estas funcionalidades, el sistema mostrará por primera vez valor tangible al cliente y permitirá al jefe/administrador comenzar a supervisar las operaciones de manera básica.