Refinamiento del Backlog – Proyecto KÓMODO

Fecha: 05/09/2025

Equipo: Tamara Lecaros – Fabián Riquelme – Enghel Cerpa

Docente: Marco Valenzuela

Sprint en curso: 1

# Objetivo del Refinamiento

El objetivo de la sesión de refinamiento fue revisar, aclarar y priorizar las historias de usuario definidas inicialmente para el proyecto KÓMODO, de modo que el backlog quedara actualizado y listo para planificar el siguiente sprint.

# Cambios Realizados

* Se revisaron las historias HU-01 a HU-05, verificando criterios de aceptación y dependencias.
* Se aclararon los flujos de pago con abono mediante Webpay (sandbox).
* Se decidió dividir la HU-03 (“Reserva de cita con abono”) en dos etapas:

1. HU-03a: Implementar flujo de abono mínimo con confirmación.
2. HU-03b: Registro de la diferencia final en el historial del cliente.

* Se ajustaron prioridades:

1. Alta prioridad: Registro de cliente (HU-01), Selección de servicio y cotización (HU-02), Reserva con abono (HU-03a).
2. Media prioridad: Agenda en tiempo real (HU-04), Agenda del administrador (HU-05).

* Se estimó el esfuerzo en puntos de historia (Story Points), utilizando Planning Poker.

# Backlog Refinado

| **ID** | **Historia de Usuario** | **Prioridad** | **Estimación (SP)** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cliente quiero registrarme en el sistema para poder agendar mis citas | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-02 | Como cliente quiero seleccionar servicio y ver cotización referencial | Alta | 8 | Pendiente |
| HU-03a | Como cliente quiero reservar una cita pagando un abono inicial con Webpay | Alta | 13 | Pendiente |
| HU-03b | Como sistema quiero registrar la diferencia final del pago | Media | 8 | Pendiente |
| HU-04 | Como peluquero quiero visualizar mi agenda en tiempo real | Media | 8 | Pendiente |
| HU-05 | Como administrador quiero revisar la agenda general | Media | 5 | Pendiente |

# Conclusiones

Con este refinamiento, el backlog queda preparado para la planificación del Sprint 2, priorizando el desarrollo de las funcionalidades de registro, cotización y abono inicial, que constituyen la base mínima del sistema (MVP).