Backlog Priorizado – Proyecto KÓMODO

Fecha: 05/09/2025

Equipo: Tamara Lecaros – Fabián Riquelme – Enghel Cerpa

Docente: Marco Valenzuela

Sprint en curso: 1

# 1. Objetivo del Backlog Priorizado

El objetivo de este documento es mostrar el backlog del proyecto KÓMODO en su versión priorizada, donde las historias de usuario han sido organizadas según su importancia para el negocio y dependencias técnicas. Este backlog servirá como guía para los próximos sprints.

# 2. Backlog Priorizado

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (SP) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cliente quiero registrarme en el sistema para poder agendar mis citas | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-02 | Como cliente quiero seleccionar servicio y ver cotización referencial | Alta | 8 | Pendiente |
| HU-03a | Como cliente quiero reservar una cita pagando un abono inicial con Webpay | Alta | 13 | Pendiente |
| HU-03b | Como sistema quiero registrar la diferencia final del pago | Media | 8 | Pendiente |
| HU-04 | Como peluquero quiero visualizar mi agenda en tiempo real | Media | 8 | Pendiente |
| HU-05 | Como administrador quiero revisar la agenda general | Media | 5 | Pendiente |

# 3. Conclusiones

El backlog priorizado permite enfocar los próximos esfuerzos de desarrollo en las funcionalidades más relevantes para el negocio: registro de clientes, cotización y reserva con abono. De esta forma, se construye un-MVP sólido que habilite el valor temprano para el usuario final.