Sprint Review – Proyecto KÓMODO

Fecha: 05/09/2025

Equipo: Tamara Lecaros – Fabián Riquelme – Enghel Cerpa

Docente: Marco Valenzuela

Sprint: 1 (22/08 – 05/09)

# 1. Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 1 fue iniciar el desarrollo del sistema KÓMODO, estableciendo la base técnica del proyecto y dejando preparado el entorno de trabajo para los próximos sprints.

# 2. Historias de Usuario Planificadas

- HU-01: Registro de cliente en el sistema.  
- HU-02: Selección de servicio y visualización de cotización referencial.  
- HU-03: Reserva de cita con abono mediante Webpay (sandbox).  
- HU-04: Visualización de agenda en tiempo real para peluquero/a.  
- HU-05: Revisión de agenda general por parte del administrador.

# 3. Resultados del Sprint

En esta primera iteración no se completó ninguna historia de usuario. El avance se concentró en aspectos iniciales del proyecto:  
- Configuración del repositorio en GitHub para el trabajo colaborativo.  
- Definición de la arquitectura general del sistema (frontend, backend, base de datos, integraciones).  
- Creación de la estructura inicial del proyecto en Visual Studio.  
- Diseño preliminar de la pantalla de inicio (home page) como base para las futuras vistas.

# 4. Incremento Entregado

El incremento en este sprint fue principalmente conceptual y de preparación:  
- Proyecto inicial creado y versionado en Git.  
- Definición de roles principales (Cliente, Peluquero/a, Jefe).  
- Bases técnicas listas para comenzar con funcionalidades en el Sprint 2.

# 5. Próximos Pasos

- Implementar el registro de clientes como primera funcionalidad operativa.  
- Avanzar en la vista de agendamiento básico para el cliente.  
- Refinar y priorizar el backlog para que Sprint 2 entregue un prototipo funcional.