Sprint 2 Priorizado – Proyecto KÓMODO

Fecha: 12/09/2025

Equipo: Tamara Lecaros – Fabián Riquelme – Enghel Cerpa

Docente: Marco Valenzuela

Sprint: 2 (08/09 – 19/09)

# 1. Objetivo del Sprint 2

El objetivo del Sprint 2 es entregar un prototipo funcional del sistema KÓMODO, enfocado en las funcionalidades básicas que permiten a un cliente registrarse, seleccionar un servicio y realizar una reserva con abono mediante Webpay. De esta forma, se busca contar con un MVP inicial.

# 2. Historias de Usuario Priorizadas

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (SP) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cliente quiero registrarme en el sistema para poder agendar mis citas | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-02 | Como cliente quiero seleccionar servicio y ver cotización referencial | Alta | 8 | Pendiente |
| HU-03a | Como cliente quiero reservar una cita pagando un abono inicial con Webpay | Alta | 13 | Pendiente |

# 3. Conclusiones

El Sprint 2 se centrará en construir el núcleo del MVP de KÓMODO: registro de clientes, selección de servicios y reserva con abono. Con estas funcionalidades, el sistema comenzará a mostrar valor tangible a los usuarios finales.